Hướng Dẫn Dùng Template Vibe-Coding

Bản Word dễ đọc cho người non-tech

File này hướng dẫn cách dùng bộ template khi làm việc với Codex, Claude, Cursor hoặc IDE có AI. Bạn không cần hiểu sâu kỹ thuật; chỉ cần dùng đúng câu lệnh và đúng quy trình.

# 1. Bộ File Này Dùng Để Làm Gì?

Bộ template này giúp AI code có kỷ luật hơn.

Nếu không có template, AI rất dễ:

• Làm lan man ngoài yêu cầu.

• Tự đổi kiến trúc.

• Tự thêm code rác.

• Quên cập nhật tài liệu.

• Làm xong nhưng không test.

• Làm lộ secret/KB/dữ liệu nhạy cảm.

• Deploy nhầm production.

Bộ template này ép AI phải:

• Biết dự án là gì.

• Biết task nào đang làm.

• Biết khi nào được bắt đầu.

• Biết khi nào được coi là xong.

• Ghi lại đã làm gì.

• Ghi lại rủi ro và quyết định.

• Tách dev/test khỏi production.

# 2. Bộ File Chuẩn

README.md PROJECT_META.md SYSTEM_PROMPT.md FLOW.md TASK_REGISTRY.md DEVLOG.md ADR.md RISK_REGISTER.md ENVIRONMENT.md

Nếu dự án có nhiều module, thêm:

modules/ module-1.md module-2.md module-3.md

# 3. Vai Trò Từng File

| File | Hiểu đơn giản là gì? | Khi nào mở? |
| --- | --- | --- |
| README.md | Luật dùng cả bộ template | Khi mới bắt đầu dự án |
| PROJECT_META.md | Hồ sơ gốc của dự án | Đọc đầu tiên |
| SYSTEM_PROMPT.md | Luật bắt buộc cho AI | Copy vào IDE/project rules |
| FLOW.md | Sơ đồ quy trình làm việc | Khi không biết bước tiếp theo |
| TASK_REGISTRY.md | Danh sách việc phải làm | Mỗi ngày |
| DEVLOG.md | Nhật ký đã làm gì | Sau mỗi task |
| ADR.md | Vì sao chọn kiến trúc này | Khi có quyết định lớn |
| RISK_REGISTER.md | Rủi ro có thể xảy ra | Khi phát hiện rủi ro |
| ENVIRONMENT.md | Dev/prod đang ở đâu | Khi deploy hoặc sửa ENV |

# 4. Quy Trình Mỗi Ngày

Mỗi lần muốn AI làm việc, đi theo 7 bước:

1. Mở IDE.

2. Nói AI đọc SYSTEM_PROMPT.md.

3. Nói AI đọc TASK_REGISTRY.md.

4. Chọn một task.

5. Cho AI làm đúng task đó.

6. Yêu cầu AI test/check.

7. Yêu cầu AI cập nhật TASK_REGISTRY.md và DEVLOG.md.

Câu lệnh mẫu:

Đọc SYSTEM_PROMPT.md, PROJECT_META.md, README.md và TASK_REGISTRY.md. Chọn task TODO tiếp theo đã đủ Definition of Ready. Chưa sửa code. Trước tiên tóm tắt cho tôi: task ID, bối cảnh, yêu cầu, output cần có, điều kiện Done và file cần đọc thêm.

Nếu bạn đồng ý:

OK bắt đầu task đó. Cập nhật TASK_REGISTRY.md status sang IN_PROGRESS. Làm đúng phạm vi task, không mở rộng scope. Sau khi xong, chạy check phù hợp, cập nhật DEVLOG.md và chuyển task sang IN_REVIEW.

Sau khi review ổn:

Nếu đã đủ Definition of Done, cập nhật TASK_REGISTRY.md sang DONE. Nếu có quyết định kiến trúc thì cập nhật ADR.md. Nếu có rủi ro thì cập nhật RISK_REGISTER.md. Nếu có deploy/env thì cập nhật ENVIRONMENT.md.

# 5. Khi Làm Một Task Cụ Thể

Làm task P2.3 trong TASK_REGISTRY.md. Trước khi sửa code, đọc SYSTEM_PROMPT.md, PROJECT_META.md, README.md, TASK_REGISTRY.md và các file liên quan. Tóm tắt lại phạm vi task, output cần có và điều kiện Done. Chờ tôi xác nhận rồi mới implement.

Sau khi AI tóm tắt đúng:

OK implement. Không làm ngoài scope. Sau khi xong, chạy test/check phù hợp, cập nhật TASK_REGISTRY.md và DEVLOG.md. Nếu phát sinh rủi ro hoặc quyết định kiến trúc thì cập nhật file tương ứng.

# 6. Khi Thêm Feature Mới

Tôi muốn thêm feature: [mô tả feature]. Đừng code ngay. Hãy kiểm tra PROJECT_META.md, TASK_REGISTRY.md, RISK_REGISTER.md và module spec liên quan nếu có. Cho tôi biết: 1. Feature này có nằm trong scope không? 2. Thuộc module nào? 3. Có ảnh hưởng API/data/payment/KB/AI không? 4. Cần tạo task mới nào? 5. Có cần ADR hoặc RISK_REGISTER không?

Nếu bạn đồng ý:

OK tạo task mới trong TASK_REGISTRY.md. Chưa code. Sau khi tôi duyệt task thì mới implement.

# 7. Khi Sửa Bug

Có bug: [mô tả bug]. Đọc SYSTEM_PROMPT.md, TASK_REGISTRY.md, DEVLOG.md gần nhất và file module liên quan. Đừng sửa code ngay. Trước tiên phân tích: 1. Nguyên nhân có thể là gì? 2. Ảnh hưởng module nào? 3. Có rủi ro bảo mật/payment/KB/PII không? 4. Nên tạo task bugfix nào trong TASK_REGISTRY.md?

Khi bạn duyệt:

OK sửa bug. Làm thay đổi nhỏ nhất đủ fix lỗi. Không refactor ngoài scope. Sau khi sửa, chạy check liên quan và cập nhật DEVLOG.md.

# 8. Khi Đụng Payment / Voucher

Task này liên quan payment/voucher. Đọc SYSTEM_PROMPT.md, TASK_REGISTRY.md, RISK_REGISTER.md, ENVIRONMENT.md và DEVLOG.md. Chưa code. Trước tiên liệt kê các case bắt buộc phải test: - payment success - payment expired - webhook replay - amount mismatch - voucher disabled - unauthorized admin Sau đó chờ tôi xác nhận.

Chỉ khi bạn duyệt:

OK implement trên DEV/TEST. Không deploy production. Sau khi xong, ghi FULL Security Audit trong DEVLOG.md.

# 9. Khi Deploy

DEV/TEST:

Chuẩn bị deploy DEV/TEST. Đọc SYSTEM_PROMPT.md, ENVIRONMENT.md, FLOW.md, TASK_REGISTRY.md và DEVLOG.md. Không deploy production. Trước tiên liệt kê checklist pre-deploy, command sẽ chạy và cách verify sau deploy.

Production:

Chuẩn bị production deploy. Không deploy ngay. Trước tiên xác nhận: 1. Task liên quan đã DONE chưa? 2. DEV/TEST đã verify chưa? 3. Có risk CRITICAL/HIGH đang OPEN không? 4. Rollback plan là gì? 5. Smoke test production gồm những gì? Chờ tôi xác nhận rồi mới deploy.

# 10. Khi Dùng Claude Audit

Sau khi Codex làm xong task và chuyển IN_REVIEW, gửi cho Claude:

Bạn là auditor/QC, không sửa code. Hãy review task [ID] dựa trên: - PROJECT_META.md - SYSTEM_PROMPT.md - TASK_REGISTRY.md - DEVLOG.md entry mới nhất - Các file code/docs liên quan Kiểm tra: 1. Có làm ngoài scope không? 2. Output có khớp TASK_REGISTRY không? 3. DoD đã đủ chưa? 4. Có code smell/tech debt không? 5. Có rủi ro security/PII/payment/KB/AI không? 6. Có thiếu cập nhật ADR/RISK/ENV không? Trả findings theo severity: CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW. Không sửa code.

Nếu Claude có findings, đưa lại cho Codex:

Đây là audit findings từ Claude. Hãy xử lý các finding CRITICAL/HIGH trước. Không mở rộng scope. Sau khi sửa, cập nhật DEVLOG.md phần audit result.

# 11. Câu Lệnh Kết Thúc Task

Trước khi kết thúc task, tự kiểm tra: 1. Có làm ngoài scope không? 2. Output có khớp TASK_REGISTRY không? 3. Definition of Done đã tick đủ chưa? 4. Có phát sinh tech debt/code smell không? 5. Có rủi ro bảo mật/KB/PII/payment/AI không? 6. Đã cập nhật DEVLOG.md chưa? 7. Có cần cập nhật ADR/RISK_REGISTER/ENVIRONMENT không? Nếu thiếu mục nào thì xử lý trước, chưa được báo DONE.

# 12. Quy Tắc Dễ Nhớ

Trước khi làm: TASK_REGISTRY Trong khi làm: SYSTEM_PROMPT + FLOW Làm xong: DEVLOG Đổi kiến trúc: ADR Có rủi ro: RISK_REGISTER Deploy/ENV: ENVIRONMENT Thông tin gốc: PROJECT_META